АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ГАЗ-САЛЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

09 июня 2017 г. № 83

О подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, учреждений социального назначения муниципального образования село Газ-Сале

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда,   объектов жизнеобеспечения, учреждений социального назначения муниципального образования село Газ-Сале к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и предотвращения чрезвычайных ситуаций в энергообеспечении села Газ-Сале, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования, Администрация села Газ-Сале,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Руководителям предприятий и организаций муниципального образования приступить к подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения, энергоснабжения и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2017-2018 годов.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального назначения и жизненно важных объектов на территории муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее - Комиссия), согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Предприятиям, организациям жилищно - коммунального хозяйства, муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям при осуществлении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018  годов и оформлению документов по состоянию готовности объектов социального назначения, энергоснабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, Комиссии по оценке готовности руководствоваться требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Администрации МО с. Газ-Сале от 09 сентября 2013 года № 72 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Село Газ-Сале».

4. Начальнику Газ-Салинского участка АО «Ямалкоммунэнерго»
Кудашеву А.Н., начальнику Газ-Салинского участка ООО «ТазСпецСервис»
Совкатову Р.А. закончить подготовку к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и оформить акты готовности в срок до 25 сентября 2017 года.

5. Директору МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

Кайлю А.П., директору МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» Кечиной Н.Г., заведующей СП «СДК с. Газ-Сале» Фазыловой О.Ю., директору ГБУ ЯНАО «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов «Милосердие» в МО Тазовский район Никитиной Н.В., директору МБОУ ДОД Газ-Салинская муниципальная детская музыкальная школа» Рождественской О.В., главному врачу Газ-Салинской участковой больницы Дегтяревой Н.А., заведующей МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» Пермяковой М.Е., заведующей МБДОУ детский сад «Сказка» Брачун В.Я., заведующему спортивного зала «Геолог» Долгову А.В., заведующей библиотекой с. Газ-Сале Коковой Н.В. обеспечить завершение работ по подготовке к работе в осенне-зимний период подведомственных учреждений и объектов и оформить акты и паспорта готовности в срок до 01 сентября 2017 года.

6. Заместителю главы Администрации села Тылику Ю.В. осуществлять постоянный контроль за проведением ремонтных работ на объектах жилищного фонда, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, на объектах систем жизнеобеспечения.

7. Руководителям предприятий и организаций муниципального образования, обеспечивающих тепло -, водо -, газо -, энергоснабжение населения и объектов социального назначения предоставлять в Администрацию села ежемесячный отчет о ходе исполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в срок до 1 числа каждого месяца начиная с 1 июля 2017 года.

8. Комиссии провести проверку состояния готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов:

- объектов социального назначения  в срок до 01 сентября 2017 года;

- объектов жилищно-коммунального комплекса в срок до 01 октября 2017 года.

9. Тылику Ю.В. в трехдневный срок предоставить акты по проверке готовности объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса Главе села.

10. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования, начальника отдела по жизнеобеспечению, транспорту и связи Тылика Ю.В.

Глава села								                   И.М. Заборный

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации муниципального образования село Газ-Сале

от 09 июня 2017 года № 83

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности предприятий  жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального назначения и жизненно-важных объектов на территории муниципального образования село Газ-Сале

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года

Тылик Ю.В.		 -  заместитель главы Администрации МО с. Газ-Сале,

председатель Комиссии;

Бухонина О.А.                 -  главный специалист отдела по жизнеобеспечению, транспорту и связи Администрации МО с. Газ-Сале, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Кудашев А.Н.                -   начальник Газ-Салинского участка АО

«Ямалкоммунэнерго» п.г.т. Тазовский

(по согласованию);

Совкатов Р.А.                 - начальник Газ-Салинского участка ООО

«ТазСпецСервис» (по согласованию);

Петрухин В.В.                - мастер электроцеха Газ-Салинского участка

АО «Ямалкоммунэнерго» п.г.т. Тазовский

(по согласованию);

Галыга И.А.                    - начальник пожарной части по охране с. Газ-Сале

«ОПС ЯНАО по Тазовскому району» филиала

ГКУ ПС ЯНАО (по согласованию).